HAJIMI 自动操作助手 单元测试报告 V2.3 ¦ 2026-07-08 A+B+C 三端 ¦ 全真数据环境

A端 — Demo核心接口

| 编码人 | A端负责人 | 编码时间 | 2026-06-29 | 2026-07-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块名称 | A端 Demo 核心接口（5端点） | 测试类型 | 接口测试 |  |
| 计划提交QA日期 | 2026-07-08 | 代码实际完成日期 | 2026-07-04 |  |
| 实际提交QA日期 | 2026-07-08 | QA测试完成日期 | 2026-07-08 |  |
| 测试人员 | A端/C端 | 测试日期 | 2026-07-08 |  |
| 测试环境 | HAJIMI_UI/server/ A端 :8010, OmniParser :9800, httpx |  |  |  |
| A-DEMO-001 | /health 健康检查 | 接口测试 | 通过 |  |
| A-DEMO-002 | /execute 提交任务 | 接口测试 | 通过 |  |
| A-DEMO-003 | /stream SSE推送 | 接口测试 | 通过 |  |
| A-DEMO-004 | /cancel 取消 | 接口测试 | 通过 |  |
| A-DEMO-005 | /process 兼容旧版 | 接口测试 | 通过 |  |
| 测试结论 | 5/5通过。所有Demo核心接口返回正确，OmniParser探测正常。 |  |  |  |

A端 — 后端单元测试 (pytest)

| 编码人 | A端负责人 | 编码时间 | 2026-06-30 | 2026-07-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块名称 | A端后端单元测试（蓝图/意图/L4） | 测试类型 | 单元测试 |  |
| 计划提交QA日期 | 2026-07-08 | 代码实际完成日期 | 2026-07-06 |  |
| 实际提交QA日期 | 2026-07-08 | QA测试完成日期 | 2026-07-08 |  |
| 测试人员 | A端负责人 | 测试日期 | 2026-07-08 |  |
| 测试环境 | pytest框架, HAJIMI_UI/server/tests/ |  |  |  |
| BP-001 | 蓝图advance | 单元测试 | 通过 |  |
| BP-002 | 蓝图suspend | 单元测试 | 通过 |  |
| BP-003 | suspended恢复 | 单元测试 | 通过 |  |
| BP-004 | 严格指纹比对 | 单元测试 | 通过 |  |
| INT-001 | SetFit模型加载 | 单元测试 | 通过 |  |
| INT-002 | 关键词回退 | 单元测试 | 通过 |  |
| INT-003 | 置信度计算 | 单元测试 | 通过 |  |
| L4-001 | [POINT]标签解析 | 单元测试 | 通过 |  |
| L4-002 | 归一化坐标 | 单元测试 | 通过 |  |
| L4-003 | 截图缩放 | 单元测试 | 通过 |  |
| 测试结论 | 10/10通过。蓝图7状态迁移覆盖完整，SetFit意图分类正确，L4坐标转换精度达标。 |  |  |  |

B端 — 客户端单元测试 (pytest)

| 编码人 | B端负责人 | 编码时间 | 2026-06-30 | 2026-07-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块名称 | B端客户端单元测试（覆盖层/步骤推进） | 测试类型 | 单元测试 |  |
| 计划提交QA日期 | 2026-07-08 | 代码实际完成日期 | 2026-07-06 |  |
| 实际提交QA日期 | 2026-07-08 | QA测试完成日期 | 2026-07-08 |  |
| 测试人员 | B端负责人 | 测试日期 | 2026-07-08 |  |
| 测试环境 | pytest框架, HAJIMI_UI/core/tests/ |  |  |  |
| B-OVL-001 | 高DPI映射 | 单元测试 | 通过 |  |
| B-OVL-002 | annotation转换 | 单元测试 | 通过 |  |
| B-STEP-001 | L4 advance消息 | 单元测试 | 通过 |  |
| B-STEP-002 | L3 advance消息 | 单元测试 | 通过 |  |
| B-STEP-003 | L2 advance消息 | 单元测试 | 通过 |  |
| 测试结论 | 5/5通过。覆盖层坐标映射正确，L2/L3/L4三级步骤推进消息准确。 |  |  |  |

A-B联调集成测试 (verify_integration.py)

| 编码人 | A端/B端 | 编码时间 | 2026-07-01 | 2026-07-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块名称 | A-B联调集成测试（verify_integration+verify_all） | 测试类型 | 集成测试 |  |
| 计划提交QA日期 | 2026-07-08 | 代码实际完成日期 | 2026-07-08 |  |
| 实际提交QA日期 | 2026-07-08 | QA测试完成日期 | 2026-07-08 |  |
| 测试人员 | A端/B端 | 测试日期 | 2026-07-08 |  |
| 测试环境 | A端 :8010运行, B端 PyQt5, HAJIMI_UI/scripts/verify_*.py |  |  |  |
| AB-001 | health检查 | 集成测试 | 通过 |  |
| AB-002 | process接口 | 集成测试 | 通过 |  |
| AB-003 | inspect接口 | 集成测试 | 通过 |  |
| AB-004 | step接口 | 集成测试 | 通过 |  |
| 测试结论 | 4/4通过。A-B联调核心链路health→process→inspect→step全部正常。 |  |  |  |

B-C信号桥测试 (verify_bc_signals.py)

| 编码人 | B端/C端 | 编码时间 | 2026-07-03 | 2026-07-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块名称 | B-C信号桥测试（verify_bc_signals） | 测试类型 | 集成测试 |  |
| 计划提交QA日期 | 2026-07-08 | 代码实际完成日期 | 2026-07-03 |  |
| 实际提交QA日期 | 2026-07-08 | QA测试完成日期 | 2026-07-08 |  |
| 测试人员 | C端 | 测试日期 | 2026-07-08 |  |
| 测试环境 | PyQt5, HAJIMI_UI/core/bc_signals.py, client/integration/controller.py |  |  |  |
| BCS-001 | 10信号存在性 | 集成测试 | 通过 |  |
| BCS-002 | AuditRecord构建 | 集成测试 | 通过 |  |
| BCS-003 | C端Controller绑定 | 集成测试 | 通过 |  |
| BCS-004 | health_check | 集成测试 | 通过 |  |
| 测试结论 | 4/4通过。输出 verify_bc_signals: C bind_to OK。 |  |  |  |

C端 — HTTP端点测试

| 编码人 | C端(涂浚稷) | 编码时间 | 2026-07-01 | 2026-07-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块名称 | C端HTTP端点测试（test_new_jimi+test_hajimi_ui） | 测试类型 | 接口测试 |  |
| 计划提交QA日期 | 2026-07-08 | 代码实际完成日期 | 2026-07-08 |  |
| 实际提交QA日期 | 2026-07-08 | QA测试完成日期 | 2026-07-08 |  |
| 测试人员 | C端(涂浚稷) | 测试日期 | 2026-07-08 |  |
| 测试环境 | A端 :8010, httpx, 项目文档/测试文档/test_*.py |  |  |  |
| C-API-001 | A端26端点 | 接口测试 | 通过 |  |
| C-API-002 | 配置回路 | 接口测试 | 通过 |  |
| C-API-003 | B端31端点 | 接口测试 | 通过 |  |
| C-API-004 | B端专属7端点 | 接口测试 | 通过 |  |
| 测试结论 | 4/4通过。A端26端点+B端31端点全部返回200。 |  |  |  |

C端 — 客户端模块测试 (test_client_modules.py)

| 编码人 | C端(涂浚稷) | 编码时间 | 2026-07-01 | 2026-07-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块名称 | C端客户端模块测试（ASR/TTS/审计/配置/BC集成） | 测试类型 | 功能测试 |  |
| 计划提交QA日期 | 2026-07-08 | 代码实际完成日期 | 2026-07-06 |  |
| 实际提交QA日期 | 2026-07-08 | QA测试完成日期 | 2026-07-08 |  |
| 测试人员 | C端(涂浚稷) | 测试日期 | 2026-07-08 |  |
| 测试环境 | Windows 11, Python 3.12, SpeechRecognition/pyttsx3/vosk/httpx/pyaudio |  |  |  |
| C-MOD-001 | ASR降级链 | 功能测试 | 通过 |  |
| C-MOD-002 | TTS优先队列 | 功能测试 | 通过 |  |
| C-MOD-003 | 审计6类脱敏 | 功能测试 | 通过 |  |
| C-MOD-004 | 配置ETag | 功能测试 | 通过 |  |
| C-MOD-005 | BC集成控制器 | 功能测试 | 通过 |  |
| C-MOD-006 | AuditRecord | 功能测试 | 通过 |  |
| 测试结论 | 6/6通过。5个核心模块功能正常，34项全绿。 |  |  |  |

C端 — Web管理面板 (7页)

| 编码人 | C端(涂浚稷) | 编码时间 | 2026-07-02 | 2026-07-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块名称 | C端Web管理面板（7页，Vue3+Element Plus+ECharts） | 测试类型 | UI+功能测试 |  |
| 计划提交QA日期 | 2026-07-08 | 代码实际完成日期 | 2026-07-04 |  |
| 实际提交QA日期 | 2026-07-08 | QA测试完成日期 | 2026-07-08 |  |
| 测试人员 | C端(涂浚稷) | 测试日期 | 2026-07-08 |  |
| 测试环境 | Windows 11, Node.js 24, Vite 6, Vue3, Element Plus, ECharts 5 |  |  |  |
| C-WEB-001 | 登录页 | UI+功能测试 | 通过 |  |
| C-WEB-002 | Dashboard | UI测试 | 通过 |  |
| C-WEB-003 | 失败归因 | UI测试 | 通过 |  |
| C-WEB-004 | 数据流 | UI测试 | 通过 |  |
| C-WEB-005 | 系统配置 | 功能测试 | 通过 |  |
| C-WEB-006 | 健康监控 | 功能测试 | 通过 |  |
| C-WEB-007 | 用户管理(V2.3新增) | UI+功能测试 | 通过 |  |
| 测试结论 | 7/7通过。全站接入A端真实数据，无Demo模式。 |  |  |  |

A-C数据连通性 (test_data_connectivity.py)

| 编码人 | C端(涂浚稷) | 编码时间 | 2026-07-07 | 2026-07-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块名称 | A-C数据连通性集成测试（28项） | 测试类型 | 集成测试 |  |
| 计划提交QA日期 | 2026-07-08 | 代码实际完成日期 | 2026-07-08 |  |
| 实际提交QA日期 | 2026-07-08 | QA测试完成日期 | 2026-07-08 |  |
| 测试人员 | C端(涂浚稷) | 测试日期 | 2026-07-08 |  |
| 测试环境 | A端 :8010运行, SQLite, httpx, HAJIMI_UI/core/bc_signals.py |  |  |  |
| CONN-001 | 审计回路 | 集成测试 | 通过 |  |
| CONN-002 | 配置回路 | 集成测试 | 通过 |  |
| CONN-003 | BC审计链 | 集成测试 | 通过 |  |
| CONN-004 | JWT认证 | 接口测试 | 通过 |  |
| CONN-005 | 无Key拦截 | 安全测试 | 通过 |  |
| CONN-006 | 12页数据 | 集成测试 | 通过 |  |
| 测试结论 | 28/28全部通过。C↔A↔B数据回路完全联通，5条链路验证完成。 |  |  |  |

测试汇总

| 模块 | 测试项 | 通过 | 失败 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A端 Demo接口 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| A端 后端单元测试(pytest) | 10 | 10 | 0 | 100% |
| B端 客户端单元测试(pytest) | 5 | 5 | 0 | 100% |
| A-B联调集成测试 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| B-C信号桥测试 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| C端 HTTP端点测试 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| C端 客户端模块测试 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| C端 Web管理面板 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| A-C数据连通性 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 合计 | 51 | 51 | 0 | 100% |

测试结论：HAJIMI自动操作助手V2.3的A端、B端、C端三端所有模块功能正常，51项测试全部通过（100%通过率）。A-B联调核心链路health→process→inspect→step验证通过；B-C信号桥10个信号全部对接成功；A-C数据回路28/28全部联通；Web管理面板7页功能完整，全站接入A端真实数据。系统已满足上线条件。